# 成员 A 阶段工作汇报

汇报人  成员 A（姓名待填写）    进展截止  2026 年 10 月 19 日

负责方向  研究统筹与指令解析

填写说明  本文沿用 A—E 五人岗位方案，已完成事项依据现有系统与记录整理，尚不代表个人贡献已核实。会前请填写姓名，并按实际承担情况核对。后续周次均为建议安排，以会议确认结果为准。

## 一  工作安排与协作接口

我的岗位负责把用户的自然语言需求转成系统能执行的任务，并整理研究问题、功能边界与汇报口径。输入是一张图片和一句指令，输出应明确动作、编辑对象和目标颜色或新对象，避免后续模块根据不完整信息工作。

我向 B 提供目标名称与选区约束，向 C 提供动作和目标内容，向 D 提供输入校验及提示语，和 E 共同确认评测中的指令与成功标准。涉及多个模块的需求变化，先记录定义，再安排实现。

## 二  目前完成的工作

任务范围已经明确  现有流程围绕改色、删除、替换三类任务展开。研究关注目标漏编辑、无关区域误修改和多实例对应，不将任意复杂自然语言都列为已支持能力。

规则解析流程已经具备  系统默认提取动作、目标与新内容，并包含中英文关键词处理。例如“把外套改成蓝色”应得到改色、外套、蓝色三个字段，供下游模块使用。

模糊指令已设置边界  对含方位或序号、自动流程不能可靠定位的指令，提示通过人工选区明确对象，避免静默编辑错误目标。大语言模型解析已有可选接口，尚未完成系统性的准确率对照。

研究材料已经整理  现有改进版 PPT 和研究路径手册已区分基础模型复用、项目流程改进、开发集观察及后续实验。创新点应围绕实例编辑、局部重试与可追溯评价组织，不能表述为自研基础模型。

## 三  当前阶段判断

目前具备可执行的指令入口和较明确的功能边界，但还不能给出解析准确率，也不能以少量演示证明复杂语言理解能力。我的下一阶段重点是把“能处理哪些指令”整理成可验证的规则与独立用例。

## 工作依据

代码：debug_improved/core/instruction_parser.py；材料：中期汇报_研究改进版_定稿.pptx、研究路径深度解析与零基础答辩手册.docx。个人承担范围需会前核对。

# 成员 A 后续安排与问题

## 四  后续待完成的工作

| 建议时间 | 工作与交付物 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 会后第 1 周 | 整理三类任务的指令规范与边界清单，建立至少 30 条不参与规则调试的解析验收用例 | 覆盖同义表达、缺失信息、模糊对象和不支持指令；逐条有预期输出 |
| 会后第 2 周 | 核对规则解析与可选模型解析的差异，形成错误分类表 | 报告逐字段正确情况与拒绝原因；不能只展示成功例 |
| 正式评测前 | 与 E 冻结任务定义，与各成员核对答辩表述和证据索引 | 指令、成功条件、版本编号一一对应，修改有记录 |

## 五  遇到的困难和解决安排

表达多样导致歧义  “换成蓝色”和“换成老虎”分别属于改色和替换；同一名词还可能有多个对象。处理上先依据目标内容区分动作，缺少必要信息时提示补充或人工选区，并把误判加入解析用例。

任务边界会影响结论  “删除路牌”是否包括支撑杆，会直接改变成功判断。我将与 B、E 在运行前统一对象及附属物范围，避免看到结果后临时改变标准。

接口存在不等于效果已证实  可选模型解析尚缺独立比较，当前不承诺它比规则更好。需要固定同一批指令，记录错误及额外调用成本后，再决定是否作为主要方案。

## 六  需要协作的事项

请 B 提供选区失败与对象歧义样例，C 提供因解析错误触发错误编辑的记录，D 对齐网页提示语，E 独立保管解析验收用例。由组长确认本轮是否优先保证明确指令的稳定性，复杂指令作为后续扩展。

## 会议发言参考

我负责研究统筹和指令解析。目前系统已能把明确指令分成动作、目标和新内容，支持改色、删除、替换；对方位和序号等不确定指令，采用人工选区辅助。当前困难是语言表达多样，以及任务范围不一致会影响评测。我下一步将先完成指令规范和独立验收用例，再比较不同解析方式。现阶段没有正式的解析准确率，汇报中会把已有功能和待验证结论分开。