# 成员 B 阶段工作汇报

汇报人  成员 B（姓名待填写）    进展截止  2026 年 10 月 19 日

负责方向  自动选区与内容保护

填写说明  本文沿用 A—E 五人岗位方案，已完成事项依据现有系统与记录整理，尚不代表个人贡献已核实。会前请填写姓名，并按实际承担情况核对。后续周次均为建议安排，以会议确认结果为准。

## 一  工作安排与协作接口

我的岗位负责回答“图片里具体改哪里”。系统根据 A 解析的对象名称定位目标，再生成掩码，也就是用像素标记允许编辑的区域。我需要向 C 交付每个实例的选区及位置，向 D 提供可视化预览，并与 E 对齐标注范围。

同一张图里的两只猫应保留为两个实例；碗和里面的食物也应根据指令区分。选区既要完整覆盖目标，也应尽量避免包含周围不相关内容，否则编辑器即使正常运行也可能产生错误。

## 二  目前完成的工作

实例选区链路已经接通  当前质量模式采用 Grounding DINO 进行文本目标检测，再由 SAM 生成实例掩码。已有与原有选区方式对照的开发记录，但当前最终版本仍需统一口径重新评价。

选区清理已经加入  流程包含重复选区处理，以及单个实例内小块断开区域清理。清理以每个实例为单位，避免按全图面积直接删掉真正的小目标；相关阈值属于经验设置，尚未证明普遍最优。

容器内容保护已经加入  对碗盘改色增加食物和汤的保护候选，并过滤覆盖几乎整只容器的不合理保护区域。开发案例中，黄色汤得以保留，碗主体进行改色。透明玻璃碗的边缘仍不自然。

典型错误已经识别  双猫替换案例曾混入遥控器小块，清理后有改善。远处动物、密集小杯仍会漏检或误检；删除路牌只选牌面时支撑杆会保留，这也涉及任务定义。

## 三  当前阶段判断

选区流程已从“找到大致区域”推进到按实例组织并保护部分内容，但当前不能保证所有目标都选全。17 张带 COCO 标注的开发图可作为定位评价起点，任务范围还需要人工复核后再用于正式结论。

## 工作依据

代码：core/grounded_mask.py、masker.py、appearance.py；记录：debug_improved/自测改进说明.md；图例：self_test_v3 的三类结果检查页。上述 core 文件位于 debug_improved 目录。

# 成员 B 后续安排与问题

## 四  后续待完成的工作

| 建议时间 | 工作与交付物 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 会后第 1 周 | 与 E 复核开发集目标范围，建立漏选、误选、重复和附属物案例表 | 区分定位错误与任务定义差异，保留掩码叠加图 |
| 会后第 2 周 | 在开发集比较选区清理与内容保护开关，记录逐图定位与误染变化 | 同一输入和参数，仅改变被考察模块，展示改善及退化案例 |
| 正式评测前 | 冻结检测、掩码清理和保护规则，交付选区配置及失败处理说明 | C、D、E 使用同一份配置；疑难样例提示复核，不静默放行 |

## 五  遇到的困难和解决安排

小目标与遮挡容易漏选  密集杯子和远处动物中，检测结果不足会把错误传到替换阶段。下一步先按目标大小和遮挡程度整理失败，再在开发集调整规则；正式测试集不参与调参。

保护范围可能与编辑范围冲突  食物检测有时把整个碗也当作保护对象，造成碗无法充分改色。计划保存保护前后的掩码与结果，分别检查误保护和漏保护，不能只看一张最终图。

现有标注不完全等于任务标注  COCO 的物体轮廓未必包括支撑杆、阴影或指令要求的全部部分。需要与 A、E 先写清任务目标，再审核标注；不能把范围不一致全部当作算法失误。

## 六  需要协作的事项

请 A 明确所有同类对象还是指定对象，C 返回残留部位及实例对应错误，D 保留选区预览和人工修正入口，E 负责标注复核与定位指标。我的交付既包含掩码，也包含选区为何需要复核的说明。

## 会议发言参考

我负责目标定位和选区保护。目前文本检测与实例分割已接通，增加了重复选区、小块误选清理和碗中内容保护。已有案例表明误修改有所减少，但小目标、遮挡和透明材质仍是薄弱环节。后续我将与评价成员先统一标注范围，再比较清理和保护模块的实际收益。我的目标是让后续编辑拿到更准确的区域，同时清楚提示不能自动保证的情况。